企画書

不動産売買向けプロップテックガイド

閲覧数向上のためのサイト改修企画

対象サイト：https://japan-proptech-guide.com/

作成日：2026年7月5日

作成：高木

# 1. 目的と背景

本企画は、不動産売買を行う法人向けにプロップテックサービスを整理した当サイトの閲覧数（ページビュー・訪問ユーザー数）を増やすため、サイト構成とコンテンツの改修方針を定めるものである。増加チャネルは「Google検索からの自然流入（SEO）」と「ChatGPT・Perplexity・AI Overviews等のAI検索からの参照（LLMO）」の2つを主軸とする。

サイトは現在222ページ（サービス詳細45、導入事例128、業務コラム29、比較記事15、業務ツール3ほか）を公開済みで、canonical・OGP・構造化データ・sitemap.xml・llms.txtなどSEOの基礎は整備されている。一方で、後述のとおり「トップページの主要コンテンツが検索エンジンに見えない」「記事本文が薄い」「信頼性情報の欠如」など、閲覧数の伸びを妨げる構造的な課題が残っている。

# 2. 現状分析

## 2.1 サイトの強み

222ページの詳細ページがすべて静的HTMLで生成済みであり、個別ページはクロール・インデックスされやすい構造

canonical、OGP、robots.txt、sitemap.xml、llms.txt、構造化データ（WebSite / Article / SoftwareApplication / TechArticle）を実装済み

GA4による計測基盤が導入済み

帯替え・NOI計算・DDチェックリストなど、実務者が繰り返し使う無料ツールを保有（再訪問・被リンク獲得の資産）

「業務プロセス別の法人向けプロップテック整理」という競合の少ない切り口

## 2.2 主要な課題

| No | 課題 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | トップページのサービス一覧・コラム一覧・事例・ニュースがJavaScript描画のため、クローラーやAIが本文を取得できない（取得すると各セクションが空欄になる） | トップページの評価低下。内部リンクがクローラーに伝わらず、全ページの評価に波及 |
| 2 | コラム・事例・比較記事の本文が約1,500〜2,500字と薄く、検索上位ページに求められる網羅性が不足 | 個別キーワードで上位表示できず、検索流入が伸びない |
| 3 | コラム一覧・比較記事一覧などのカテゴリページ（ハブページ）が静的に存在しない | 内部リンク構造が弱く、クローラーの回遊とユーザーの回遊の両方を阻害 |
| 4 | 運営者情報・著者情報・サイトの編集方針が未掲載 | E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）評価が得られず、検索・AI引用の双方で不利 |
| 5 | パンくずリスト（BreadcrumbList構造化データ）・FAQ構造化データが未実装 | 検索結果での表示面積・クリック率、AI引用率の機会損失 |
| 6 | 記事に公開日・更新日の表示がない | 情報の鮮度が伝わらず、検索・AIとも評価されにくい |
| 7 | サービス画像を外部公式サイトから直接参照（ホットリンク） | 表示速度低下・リンク切れリスク |

※ GA4データ（流入チャネル別セッション、ページ別PV、検索クエリ）の共有を受け次第、現状数値と数値目標を本書に追記する。

# 3. 基本戦略

「検索で見つかる」「AIに引用される」の2軸で流入を作る。両者は施策の7割が共通（構造化・網羅性・信頼性）であり、同じ改修投資で二重の効果を狙える。

ビッグワード（「不動産テック」等）ではなく、導入検討層が使うロングテール（「AI査定 比較」「物件概要書 帯替え ツール」「DD チェックリスト 不動産」等）を比較記事・コラム・ツールページで確実に取る：SEO軸

AI検索は「冒頭で結論を明示」「表・リストで構造化」「出典明記」「一次情報」を持つページを引用しやすい。128件の導入事例データという独自資産を統計化し、AIが引用したくなる一次情報コンテンツに変える：LLMO軸

カテゴリハブと関連リンクで1訪問あたりの閲覧ページ数を増やし、PVを底上げする：回遊軸

# 4. 改修施策

## A. 技術SEO基盤の改修（即効性・最優先）

| 施策 | 内容 | 期待効果 |
| --- | --- | --- |
| A-1 トップページの静的化 | サービス一覧・コラム一覧・事例・ニュースの初期表示分をビルド時にHTMLへ出力（既存のbuild-data.mjsを拡張）。フィルター等の動的機能は維持 | トップページの検索評価回復。内部リンクがクローラーに伝わり全ページに波及 |
| A-2 カテゴリハブページ新設 | /columns/・/comparisons/・/services/・/cases/ に一覧ページを静的生成し、ナビゲーションから直接リンク | インデックス促進、回遊率向上、ハブページ自体の検索流入 |
| A-3 パンくず実装 | 全詳細ページにパンくずリスト＋BreadcrumbList構造化データを追加 | 検索結果の表示改善、内部リンク強化 |
| A-4 FAQ構造化データ | 比較記事・主要コラムに「よくある質問」節とFAQPage構造化データを追加 | 検索結果の表示面積拡大、AI引用率の向上 |
| A-5 日付の明示 | 全記事に公開日・最終更新日を表示し、構造化データにdatePublished/dateModifiedを追加 | 鮮度評価の獲得 |
| A-6 画像の自ホスト化 | 外部参照画像をassets/へ取り込み、WebP化・遅延読み込み | 表示速度改善、リンク切れ防止 |
| A-7 Search Console整備 | Google Search Console登録・sitemap送信・インデックス状況と検索クエリの定点観測体制を確立 | 改善効果の可視化、キーワード発見 |

## B. コンテンツ強化（検索流入の柱）

| 施策 | 内容 | 期待効果 |
| --- | --- | --- |
| B-1 コラムのリライト | 既存29本を1本あたり4,000〜6,000字へ拡充。冒頭300字で結論を明示し、手順・表・実務上の注意点・関連サービスへの導線を整備。検索ボリュームのあるものから順次 | コラム単体での検索上位獲得。サイト全体の専門性評価向上 |
| B-2 比較記事の拡充 | 「(カテゴリ名) 比較 おすすめ」系キーワードを狙い、既存15本の比較表を評価軸・価格・向き不向きまで踏み込んで強化。未カバーのカテゴリ（電子契約、物件管理、営業支援等）を月2本追加 | 購買意欲の高い検討層の流入獲得（問合せにも直結） |
| B-3 導入事例の統計レポート | 128件の事例データを集計し「不動産会社のプロップテック導入動向レポート」として独自調査コンテンツ化（企業規模別・業務別・年次推移） | 一次情報としてAI・メディアに引用される看板コンテンツ。被リンク獲得 |
| B-4 事例ページの強化 | 薄い事例ページに課題→導入→効果の構造と関連サービス・関連事例リンクを追加 | ロングテール（企業名検索）流入と回遊の向上 |
| B-5 ツールページのLP化 | 帯替え・NOI計算・DDチェックリストの各ページに使い方解説・実務背景・FAQを追記し、単体で検索に載せる | 「NOI 計算 ツール」等の実用キーワードで反復流入・被リンク獲得 |

## C. 信頼性（E-E-A-T）の整備

| 施策 | 内容 | 期待効果 |
| --- | --- | --- |
| C-1 運営者情報ページ | 運営者・サイトの目的・掲載基準（調査方法・情報源・更新方針）を明記したページを新設し全ページからリンク | 検索・AIの信頼性評価の土台。問合せ増にも寄与 |
| C-2 著者・監修情報 | コラムに執筆者情報（実務経験）を表示。可能なら宅建士等の有資格者監修を明記 | YMYL隣接領域（不動産）での評価向上 |
| C-3 出典の明記徹底 | 記事内の数値・制度情報に出典リンクを付す運用ルール化 | AI引用時の選定率向上 |

## D. AI検索（LLMO）対応

| 施策 | 内容 | 期待効果 |
| --- | --- | --- |
| D-1 直接回答型の書き出し | 全記事の冒頭に「質問→答え」を300字以内で置く構成へ統一 | AI検索での引用率向上（SEOのスニペット獲得と共通） |
| D-2 llms.txtの拡充 | 主要ページの追加、各ページの1行要約付与、更新の自動化 | LLMクローラーへのサイト構造伝達 |
| D-3 定義・数値の明文化 | 「プロップテックとは」等の定義文、比較表、統計数値を引用しやすい単位で記述 | AIが切り出して引用できる部品の増加 |
| D-4 AI流入の計測 | GA4でChatGPT・Perplexity等のリファラーを分類するセグメントを作成 | LLMO施策の効果測定 |

# 5. 実装ロードマップ（優先順位・想定工数）

工数は1人日=8時間換算の目安。Phase 1で技術基盤を固め、Phase 2以降はコンテンツを継続投入する。

| フェーズ | 期間 | 施策 | 優先度 | 工数目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 基盤整備 | 1か月目 | A-1 トップページ静的化 | ★★★ | 3人日 |
|  |  | A-2 カテゴリハブページ新設 | ★★★ | 2人日 |
|  |  | A-3 パンくず＋A-5 日付表示 | ★★★ | 2人日 |
|  |  | A-7 Search Console整備・C-1 運営者情報 | ★★★ | 1人日 |
|  |  | A-6 画像自ホスト化 | ★★ | 1人日 |
| Phase 2 コンテンツ強化 | 2〜3か月目 | B-1 コラムリライト（週1〜2本、計12本目安） | ★★★ | 12人日 |
|  |  | B-2 比較記事の強化・新規（月2本） | ★★★ | 6人日 |
|  |  | A-4 FAQ構造化データ＋D-1 直接回答型書き出し（リライトと同時実施） | ★★ | 2人日 |
|  |  | C-2 著者情報・C-3 出典ルール | ★★ | 1人日 |
| Phase 3 独自価値・計測 | 4〜6か月目 | B-3 導入事例統計レポート作成・公開 | ★★★ | 5人日 |
|  |  | B-4 事例ページ強化（上位50件） | ★★ | 5人日 |
|  |  | B-5 ツールページのLP化 | ★★ | 3人日 |
|  |  | D-2〜D-4 LLMO運用・計測整備 | ★★ | 2人日 |

合計工数目安：約45人日（Phase 1：9人日／Phase 2：21人日／Phase 3：15人日）

# 6. KPIと効果測定

GA4とSearch Consoleで以下を月次で計測する。数値目標は現状データの共有後に確定するが、改修完了後6か月で自然検索流入3倍・月間PV3〜5倍を到達水準の目安とする（現状が立ち上げ期で母数が小さい前提）。

| 指標 | 計測ツール | 確認頻度 | 主に対応する施策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然検索セッション数 | GA4／Search Console | 月次 | A・B・C全般 |
| インデックス登録ページ数・平均掲載順位 | Search Console | 月次 | A-1〜A-3 |
| 検索クリック率（CTR） | Search Console | 月次 | A-4、D-1、タイトル改善 |
| AI経由の参照流入（ChatGPT等リファラー） | GA4セグメント | 月次 | D-1〜D-3、B-3 |
| 1訪問あたり閲覧ページ数・再訪問率 | GA4 | 月次 | A-2、B-4、B-5 |
| 問合せ数（フォーム送信） | GA4イベント | 月次 | B-2、C-1 |

# 7. 前提条件・依頼事項

GA4の現状データ（過去3か月の流入チャネル別セッション、ページ別PV）の共有をお願いしたい。数値目標とリライト優先順位の精緻化に使用する

Search Console未登録の場合は、Phase 1でのプロパティ登録に所有権確認（DNSまたはHTMLファイル）が必要

コラム監修者（宅建士等）を立てられる場合、C-2の効果が大きく高まる

本書の施策はすべて現行構成（静的サイト＋GitHub＋Netlify）のまま実施可能で、CMS等の追加費用は発生しない